Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

**Ежеквартальный отчет**

администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы» |
| 1. | Восстановление мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово (восстановление профиля канав, замена водопропускных труб, расчистка поросли кустарников и деревьев) | 4 квартал 2018 года | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» | Восстановление мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово | В соответствии с муниципальным контрактом № 0145300003018000008 от 29.05.2018 г работы выполнены в полном объеме. Подписан акт №7 от 06.07.2018 выполненных работ. Оплата произведена. |
| 1.1. | Подготовка документации, для проведения конкурсных процедур для определения подрядных организаций, в соответствии с 44 ФЗ  | 2 квартал 2018 года | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» | Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур | Конкурсная документация подготовлена, конкурс проведен. |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | По результатам конкурсных процедур, заключен муниципальный контракт № 0145300003018000008 от 29.05.2018г. |
| 1.3. | Выполнение работ по восстановлению мелиоративной системы по ул. Лесная, пос. Аврово (восстановление профиля канав, замена водопропускных труб, расчистка поросли кустарников и деревьев)  | 3-4 квартал2018 года | Подрядная организация | В соответствии с заключенным контрактом работы по восстановлению мелиоративной системы по ул. Лесная в пос. Аврово, выполнены в полном объемё и в указанные сроки. | Работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0145300003018000008 от 29.05.2018г.  |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение», староста дер. Рогожа | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подписан акт выполненных работ №7 от 06.07.2018г.  |
| 2. | Обустройство водопропускной трубы под автомобильной дорогой (устройство монолитных оголовков, промывка водопропускной трубы) дер. Рогожа – дер. Подрябинье | 4 квартал 2018 года | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» | Полное обустройство водопропускной трубы под автомобильной дорогой (дер. Рогожа – дер. Подрябинье | В соответствии с муниципальным контрактом № 0145300003018000009 от 29.05.2018 г работы выполнены в полном объеме. Подписан акт выполненных работ №9 от 31.07.2018г. Оплата произведена. |
| 2.1 | Подготовка документации, для проведения конкурсных процедур для определения подрядных организаций, в соответствии с 44 ФЗ  | 2 квартал 2018 года |  | Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур | Конкурсная документация подготовлена, конкурс проведен. |
| 2.2 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018 года | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | По результатам конкурсных процедур, заключен муниципальный контракт № 0145300003018000009 от 29.05.2018г. |
| 2.3 | Выполнение работ по обустройству водопропускной трубы под автомобильной дорогой (устройство монолитных оголовков, промывка водопропускной трубы) дер. Рогожа – дер. Подрябинье | 3-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | В соответствии с заключенным контрактом работы по обустройству водопропускной трубы под автомобильной дорогой, выполнены в полном объемё и в указанные сроки. | Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0145300003018000009 от 29.05.2018г. |
| 2.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение», староста пос. Аврово | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подписан акт выполненных работ №9 от 31.07.2018г. |
| 1. Контроль за реализацией муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактами по программе 2018 года | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Исполнение мероприятий по программе 2018 года в полном объеме в установленные сроки | Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области | Подготовлен квартальный отчет по состоянию на 01.10.2018 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В случае образования экономии субсидии в результате проведения конкурсных процедур, заключенных договоров | Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградская область | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. | По результатам конкурсных процедур экономии денежных средств нет. |

И.о. главы администрации

МО «Сясьстройское городское поселение» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В. Столярова/