**Проект**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЯСЬСТРОЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** Волховского муниципального района

Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 00 2023 г. № 000**

Сясьстрой

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района**

**Ленинградской области»**

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Устава Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, Положения об администрации Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области № 257 от 31.01.2023 г.,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Постановление администрации Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 30 октября 2019 г. № 621 **«**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы» (в редакции от 02.06.2020 № 331, от 22.12.2020 г. № 662, от 22.11.2021 г. № 598, от 27.01.2022 № 68, от 11.03.2022 г. №149, от 07.04.2022 г. №230, от 20.06.2022 г. №411) считать утратившим силу.

3. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы администрации Сясьстройского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» в пределах средств, предусмотренных в бюджете Сясьстройского городского поселения на соответствующий финансовый год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Сясьстройского городского поселения в сети «Интернет» - http://www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Сясьстройского городского поселения.

И.о. главы администрации Ю.Н. Григорьева

Д.А. Поляшов

8(81363) 523-77

Приложение

к постановлению администрации

Сясьстройского городского поселения

от 12.04.2023 № 451

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области»**

**2023**

**I.ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы, в один этап |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Граждане, общественные, научные и иные организации, участвующие в реализации муниципальной программы |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности условий проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества среды проживания на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.  2. Формирование комфортной туристической среды. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Создание комфортной городской среды |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы **за период 2023 - 2025 годы** составит в ценах соответствующих лет:  **- 31 460,70 тыс. рублей;**  Из них:  Федеральный бюджет – **5 652,00 тыс. руб.**  Бюджет Ленинградской области – **22 348,00** тыс. руб.;  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **3 460,70** тыс. руб.  в том числе по годам реализации:  **2023 год** – **31 460,70** тыс. рублей,  Из них:  Федеральный бюджет – **5 652,00 тыс. руб.**  Бюджет Ленинградской области – **22 348,00** тыс. руб.;  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **3 460,70** тыс. руб.  **2024 год** – **0,00** тыс. рублей,  Из них:  Федеральный бюджет – **0,00 тыс. руб.**  Бюджет Ленинградской области – **0,00** тыс. руб.;  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **0,00** тыс. руб.  **2025 год** – **0,00** тыс. рублей,  Из них:  Федеральный бюджет – **0,00 тыс. руб.**  Бюджет Ленинградской области – **0,00** тыс. руб.;  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **0,00** тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Не предусмотрены |

**II. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития общественной инфраструктуры административного центра муниципального образования**

Город Сясьстрой - центр муниципального образования Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области – расположен фактически в географическом центре восточной части Ленинградской области, в 135 км к востоку от г. Санкт-Петербурга на правом берегу реки Сясь. Через Сясьстройское городское поселение проходит автомагистраль международного значения М 18 «Кола» (Москва-Санкт-Петербург-Мурманск-Норвегия). Население города - 13,8 тысяч человек. Средний возраст - 41,6 лет. Экономически активное население - 8,4 тысячи человек, численность занятых в городе - 4,4 тысячи человек. Градообразующим предприятием является ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат», построенный в 1928 году.

В Сясьстройском городском поселении имеются все необходимые социальные объекты – детские сады, школы, учреждения доп.образования, поликлиника и больница и т.д. Отдельно следует отметить активную работу по развитию спортивной инфраструктуры городского поселения – за последние годы отремонтирован стадион, установлены многофункциональные спортивные площадки, что ведет к повышению привлекательности городской среды для молодежи.

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения комфортности условий проживания населения.

В целях создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области решением Совета депутатов Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2017 № 317 утверждены «Правила благоустройства территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми установлены порядки по эксплуатации объектов благоустройства: уборке территории, по обращению с отходами, содержанию придомовых территорий многоквартирных домов, содержанию элементов благоустройства, строительству и установке малых архитектурных форм, ремонту и содержанию зданий и сооружений, озеленению территории и содержанию зеленых насаждений, содержанию и эксплуатации дорог, освещению и пр.

Для оценки текущего состояния благоустройства дворовых территорий и общественных территорий Сясьстройского городского поселения, а также определения необходимых видов работ для приведения указанных территорий в надлежащее состояние в соответствии с постановлением администрации Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.11 2017 № 545 создана муниципальная инвентаризационная комиссия, которая провела инвентаризацию дворовых и общественных территорий.

При инвентаризации уточено текущее состояние элементов благоустройства, дворовых и общественных территорий. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне благоустройства дворовых и общественных территорий, которые полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Полученные инвентаризационные данные о территориях и расположенных на них объектах (элементах) благоустройства, основные характеристики и текущее состояние объектов (элементов) благоустройства, перечень необходимых видов работ по благоустройству включены в паспорта благоустройства территорий.

Согласно инвентаризационным данным на территории Сясьстройского городского поселения имеется 10 общественных территорий (Таблица №1) и 27 дворовых территорий многоквартирных домов (Таблица №2):

Таблица №1

**Адресный перечень общественных территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес общественной территории |
| 1 | **Дом Культуры**  Ул. 25 Октября д. 3 |
| 2 | Городской парк «Сосновый бор»ул. Ленина д. 161 – д. 170, ул. Советская д.30 – д.34 |
| 3 | Территория у торгового дома «Дом быта»Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35А |
| 4 | «Березовая роща»г. Сясьстрой, расположенная от дома №113 по ул. Ленина до ограждения парка «Сосновый бор» |
| 5 | Молодежный скверул. Советская д.30 – д.34 |
| 6 | Мемориал 70 –лет ПобедыУл. 25 Октября, д. 1 |
| 7 | **Территория у МОБУ «Сясьстройской СОШ №1»**  г. Сясьстрой, расположенная от дома №23 до дома №37 по  ул. Петрозаводская |
| 8 | Стоянка катеров (Пирс)Ул. Кирова д. 148 |
| 9 | Автобусная остановкаул. Ленина д.115, д.117 |
| 10 | Территория ИЖСул. Ладожская д.20 |

Таблица №2

**Адресный перечень дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома. |
| 1 | ул. Петрозаводская, д. 4,7,8,13 |
| 2 | ул. Петрозаводская, д. 10,11,12 |
| 3 | ул. Космонавтов, д. 1, 2, 3, 4, 5 |
| 4 | ул. Центр, 14 Б, 14 В |
| 5 | ул. Космонавтов, д. 6,7,8,10 |
| 6 | ул. Петрозаводская, д. 21,23,24,29 |
| 7 | ул. Петрозаводская, д. 25, 26, 27, 28 |
| 8 | ул. Петрозаводская, д.30,31,32,33,34 |
| 9 | ул. Петрозаводская, д. 35,36,37 |
| 10 | ул. Петрозаводская, д. 2,3 5,6 (2 этап) |
| 11 | ул. Петрозаводская, д.1, ул. Петра Лаврова д. 1, ул. Советская д. 34 |
| 12 | ул. Петра Лаврова, д. 7,  ул. 1 Мая, д.36 |
| 13 | ул. 1 Мая, д.34,  ул. Петра Лаврова, д.5,6,8 |
| 14 | ул. Петра Лаврова, д. 2,3 |
| 15 | Ул. 25 Октября, д. 9,11,13 |
| 16 | ул. Советская, д.23,25,27, ул. 25 Октября, д.14, ул. Строителей, д.1 |
| 18 | ул. Советская, д.26,28  ул. 1 Мая, д.33,35,37 |
| 19 | ул. Советская, д. 20,  ул. 1 Мая, д.29,31 |
| 20 | ул.1 Мая, д. 30,32  ул. Петра Лаврова, д.4  ул. Строителей, д.9 |
| 21 | ул. Петра Лаврова, д.12 |
| 22 | ул. Кольцевая, д. 9 |
| 23 | ул. Кольцевая, д. 15 |
| 24 | ул. Новая, д.14 |
| 25 | ул. Новая, д.4 |
| 26 | ул. Кольцевая, д.24 |
| 27 | ул. Кольцевая, д. 25,27 |

В адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, не включаются:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%;

- территории, которые планируется к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.

Подлежат исключению из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории.

По результатам открытого рейтингового голосования в 2023 году жителями Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области отобрана общественная территория - «Березовая роща» (2 этап), г. Сясьстрой, расположенная от дома №113 по ул. Ленина до ограждения парка «Сосновый бор», которая набрала 406 голосов.

Реализация 2-го этапа работ по благоустройству данной территории запланирована в 2024 году. Данная территория включена в адресный перечень (таблица №3).

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, представлен в таблице №3.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ, представлен в таблице №4.

Концептуальные решения, визуализация и наполнение благоустраиваемых территорий согласовываются с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Стоимость выполняемых работ определяется путем составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов Ленинградской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального и областного бюджетов, с применением индексов изменения сметной стоимости на дату составления.

Таблица №3.

**Адресный перечень всех общественных территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству.**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес общественной территории |
| 1 | «Березовая роща» (2 этап)г. Сясьстрой, расположенная от дома №113 по ул. Ленина до ограждения парка «Сосновый бор» |
| 2 | Молодежный скверул. Советская д.30 – д.34 |
| 3 | Мемориал 70 –лет ПобедыУл. 25 Октября, д. 1 |
| 4 | **Территория у МОБУ «Сясьстройской СОШ №1»**  г. Сясьстрой, расположенная от дома №23 до дома №37 по  ул. Петрозаводская |
| 5 | Стоянка катеров (Пирс)Ул. Кирова д. 148 |
| 6 | Автобусная остановкаул. Ленина д.115, д.117 |
| 7 | Территория ИЖСул. Ладожская, д.20 |

Таблица №4.

**Адресный перечень дворовых территорий,**

**нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ.**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Адрес дворовой территории многоквартирного дома. |
| 1 | ул. Петрозаводская, д. 4,7,8,13 |
| 2 | ул. Петрозаводская, д. 10,11,12 |
| 3 | ул. Космонавтов, д. 1, 2, 3, 4, 5 |
| 4 | ул. Центр, д.14 Б, 14 В |
| 5 | ул. Космонавтов, д. 6,7,8,10 |
| 6 | ул. Петрозаводская, д. 21,23,24,29 |
| 7 | ул. Петрозаводская, д.30,31,32,33,34 |
| 8 | ул. Петрозаводская, д. 37 |
| 9 | ул. Петрозаводскаяд.1, ул. Петра Лаврова д. 1, ул. Советская д. 34 |
| 10 | ул. Петра Лаврова д. 7,  ул. 1 Мая д.36 |
| 11 | ул. 1 Мая д.34,  ул. Петра Лаврова д.5,6,8 |
| 12 | ул. Петра Лаврова д. 2,3 |
| 13 | Ул. 25 Октября д. 9,11,13 |
| 14 | ул. Советская д.23,25,27  ул. 25 Октября д.14  ул. Строителей д.1 |
| 15 | ул. Советская д.26,28  ул. 1 Мая д.33,35,37 |
| 16 | ул. Советская, д. 20,  ул. 1 Мая, д.29,31 |
| 17 | ул.1 Мая, д. 30,32  ул. Петра Лаврова, д.4  ул. Строителей, д.9 |
| 18 | ул. Петра Лаврова, д.12 |
| 19 | ул. Кольцевая, д. 9 |
| 20 | ул. Кольцевая, д. 15 |
| 21 | ул. Новая, д.14 |
| 22 | ул. Новая, д.4 |
| 23 | ул. Кольцевая, д.24 |
| 24 | ул. Кольцевая, д. 25,27 |

Механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды является проведение голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ленинградской области, утвержденной Губернатором Ленинградской области 20 августа 2021 года, в целях вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды.

# III. Цели и задачи муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области.

Формирование комфортной туристической среды.

# VI. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием ожидаемых результатов представлены в Приложениях №№ 1, 2, порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы представлен в Приложении № 3 к настоящей программе.

Приложение № 1

План реализации муниципальной программы Сясьстройского городского поселения

«Формирование комфортной городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурных элементов программы | Источники финансирования | Годы реализации | Всего расходов (тыс.руб.) | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | Ответственный за выполнение мероприятий программы |
| Период, предшествующий 1-му финансовому  году планового периода \* (2022 год) | 1-й финансовый  год  планового периода  (2023 год) | 2-й  финансовый год планового периода  (2024 год) | (3-й  финансовый год планового периода  (2025 год) |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **Итого** | **2023 - 2025** | **31 460,70** | **-** | **31 460,70** | **-** | **-** |  |
| **Средства бюджета поселения** | **3 460,70** | **-** | **3 460,70** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **22 348,00** | **-** | **22 348,00** | **-** | **-** |
| **Средства Федерального бюджета** | **5 652,00** | **-** | **5 652,00** | **-** |  |
|  | **Проектная часть** |  | | | | | | | |
|  | Итого расходов по проектной части | Итого |  | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - | - |
| Средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| 1 |  | Итого |  | - | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - | - |
| Средства Федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  | **Процессная часть** |  | | | | | | | |
|  | **Итого расходов по процессной части** | **Итого** | **2023 - 2025** | **31 460,70** | **-** | **31 460,70** | **-** | **-** |  |
| **Средства бюджета поселения** | **3 460,70** | **-** | **3 460,70** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **22 348,00** | **-** | **22 348,00** | **-** | **-** |
| **Средства Федерального бюджета** | **5 652,00** | **-** | **5 652,00** | **-** | **-** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий**  **Мероприятие 1:**  **Благоустройство общественных территорий** | **Итого** | **2023 - 2025** | **20 224,70** | **-** | **20 224,70** | **-** | **-** | **Отдел ЖКХ** |
| **Средства бюджета поселения** | **2 224,70** | **-** | **2 224,70** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **12 348,00** | **-** | **12 348,00** | **-** | **-** |
| **Средства Федерального бюджета** | **5 652,00** | **-** | **5 652,00** | **-** | **-** |
| 1.1 | Благоустройство общественной территории "Березовая роща" от д. 113 до ограждения парка «Сосновый бор» (1 этап) | Итого | 2023 - 2025 | 20 224,70 | **-** | 20 224,70 | **-** | **-** | **Отдел ЖКХ** |
| Средства бюджета поселения | 2 224,70 | **-** | 2 224,70 | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 12 348,00 | **-** | 12 348,00 | **-** | **-** |
| Средства Федерального бюджета | 5 652,00 | **-** | 5 652,00 | **-** | **-** |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории "Березовая роща" от д. 113 до ограждения парка «Сосновый бор» (2 этап) | Итого | 2023 - 2025 | - | **-** | - | **-** | **-** | **Отдел ЖКХ** |
| Средства бюджета поселения | - | **-** | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | **-** | - | **-** | **-** |
| Средства Федерального бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий**  **Мероприятие 2:**  **Благоустройство дворовых территорий** | **Итого** | **2023 - 2025** | **11 236,00** | **-** | **11 236,00** | **-** | **-** | **Отдел ЖКХ** |
| **Средства бюджета поселения** | **1 236,00** | **-** | **1 236,00** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Ленинградской области** | **10 000,00** | **-** | **10 000,00** | **-** | **-** |
| **Средства Федерального бюджета** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 | Благоустройство общей дворовой территории для домов № 1,2,4 по ул. Космонавтов, г. Сясьстрой, Волховского муниципального района, Ленинградской области (1 этап) | Итого | 2023 - 2025 | 11 236,00 | **-** | 11 236,00 | **-** | **-** | **Отдел ЖКХ** |
| Средства бюджета поселения | 1 236,00 | **-** | 1 236,00 | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 10 000,00 | **-** | 10 000,00 | **-** | **-** |
| Средства Федерального бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.2 | Благоустройство общей дворовой территории для домов № 1 по ул. Петрозаводская, № 1 по ул. Петра Лаврова, № 34 по ул.Советская, г. Сясьстрой, Волховского муниципального района, Ленинградской области (1 этап) | Итого | 2023 - 2025 | - | **-** | - | **-** | **-** | **Отдел ЖКХ** |
| Средства бюджета поселения | - | **-** | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | **-** | - | **-** | **-** |
| Средства Федерального бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.3 | Благоустройство общей дворовой территории для домов № 1 по ул. Петрозаводская, № 1 по ул. Петра Лаврова, № 34 по ул.Советская, г. Сясьстрой, Волховского муниципального района, Ленинградской области (2 этап) | Итого | 2023 - 2025 | - | **-** | - | **-** | **-** | **Отдел ЖКХ** |
| Средства бюджета поселения | - | **-** | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | **-** | - | **-** | **-** |
| Средства Федерального бюджета | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

\* Суммарный объем финансирования в период, предшествующий 1-му году планового периода. Рассчитывается, начиная с 2022 года и включительно по год, после которого начинается 1-й год планового периода, согласно решению Совета депутатов о бюджете.

Пример:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период, предшествующий1-му финансовому году планового периода | 1-й финансовый год планового периода | 2-й финансовый год планового периода | 3-й финансовый год планового периода |
| 0 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2022-2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год  (оценка базового значения показателя на начало реализации программы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, введенных в эксплуатацию после окончания работ по их реализации | Шт. | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, введенных в эксплуатацию после окончания работ по их реализации | Шт. | 1 | 1 | - | - |

Приложение № 3

Порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (источник, порядок расчета и т.д.) |
| 1 | Количество проектов благоустройства общественных территорий, введенных в эксплуатацию после окончания работ по их реализации | Шт. | Сумма проектов благоустройства общественных территорий, введенных в эксплуатацию после окончания работ по их реализации, на конец отчетного периода |
| 2 | Количество проектов благоустройства дворовых территорий, введенных в эксплуатацию после окончания работ по их реализации | Шт. | Сумма проектов благоустройства дворовых территорий, введенных в эксплуатацию после окончания работ по их реализации, на конец отчетного периода |