**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЯСЬСТРОЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** Волховского муниципального района

Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 23 января 2024 г. № 91**

Сясьстрой

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Сясьстройского городского поселения от 04 мая 2023 г. № 607**

**«Об утверждении муниципальной программы Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области»**

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, Положения об администрации Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 31.01.2023 № 257,

постановляю:

1. В связи с уточнением объемов финансирования и мероприятий, реализованных в 2023 году и планируемых к реализации в плановом периоде 2024-2026 годов, Приложение к постановлению администрации Сясьстройского городского поселения от 04 мая 2023 г. № 607 «Об утверждении муниципальной программы Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области» изложить и читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы администрации Сясьстройского городского поселения «Развитие автомобильных дорог в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области» в пределах средств, предусмотренных в бюджете Сясьстройского городского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Сясьстройского городского поселения в сети «Интернет» - http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Сясьстройского городского поселения.

И.о. главы администрации Ю.Н. Григорьева

Д.А. Поляшов

8(81363) 523-77

Приложение

к постановлению администрации

Сясьстройского городского поселения

от 04.05.2023 № 607

(в редакции от 23.01.2024 № 91)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области»**

**I.ПАСПОРТ**

муниципальной программы

**«Развитие автомобильных дорог в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2026 годы, в один этап |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.  Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Сясьстройского городского поселения.  Подрядные организации. |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития улично-дорожной сети для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения транспортной доступности **Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области** |
| Задачи муниципальной программы | Развитие и сохранение существующей дорожной сети **Сясьстройского городского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области**, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по строительству и ремонту автомобильных дорог. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2026 года:  - прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы **за период 2023 - 2026 годы** составит в ценах соответствующих лет:  **- 92 278,57 тыс. рублей;**  Из них:  Бюджет Ленинградской области – **56 474,47** тыс. руб.;  Бюджет Волховского муниципального района  – **0,00** тыс. руб.  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **35 804,10** тыс. руб.  в том числе по годам реализации:  **2023 год** – **4 981,00** тыс. рублей,  Из них:  Бюджет Ленинградской области – **0,00** тыс. руб.;  Бюджет Волховского муниципального района  – **0,00** тыс. руб.  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **4 981,00** тыс. руб.  **2024 год** – **38 219,22** тыс. рублей,  Из них:  Бюджет Ленинградской области – **24 224,30** тыс. руб.;  Бюджет Волховского муниципального района  – **0,00** тыс. руб.  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **13 994,91** тыс. руб.  **2025 год** – **36 248,58** тыс. рублей,  Из них:  Бюджет Ленинградской области – **27 920,23** тыс. руб.;  Бюджет Волховского муниципального района  – **0,00** тыс. руб.  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **8 328,35** тыс. руб.  **2026 год** – **12 829,77** тыс. рублей,  Из них:  Бюджет Ленинградской области – **4 329,94** тыс. руб.;  Бюджет Волховского муниципального района  – **0,00** тыс. руб.  Бюджет Сясьстройского городского поселения  - **8 499,94** тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Не предусмотрены |

**II. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития улично-дорожной сети муниципального образования**

Сясьстройское городское поселение располагается в 136 км на востоке от Санкт-Петербурга и в северо-западной части Волховского района и является городским поселением с административным центром в г. Сясьстрой, Волховского муниципального района, Ленинградской области.

На его территории находятся одиннадцать населенных пунктов (г. Сясьстрой, д.Пёхалево, д. Рыжково, д. Пульница, поселок Аврово, д. Матеево, д. Отаево, д. Перевоз, д.Судемье, д. Рогожа, д. Подрябинье), в которых постоянно проживают 13 797 тысяч человек.

Город Сясьстрой, расположен на берегу реки Сясь, в 40 км от районного центра и в 136 км от Санкт-Петербурга. Сясьстрой связан с городом Санкт-Петербургом проходящей через него Федеральной трассой М-18 («Кола») Санкт-Петербург – Мурманск.

Территория Сясьстройского городского поселения составляет 12 230 га.

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития Сясьстройского городского поселения.

Основными планировочными осями города Сясьстрой в данный момент являются улицы Советская, 1 Мая, 25 Октября, Петра Лаврова, Кирова, Ленина, а так же Федеральная трасса Санкт-Петербург – Мурманск. Именно эти улицы формируют связь территории города с направлением на Санкт-Петербург, Вологду, Тихвин. По этой причине все грузовые потоки сегодня следуют через территорию города, проходя сквозь зону жилой застройки.

Основные улицы общегородского значения имеют проезжую часть шириной 5-7 м, автодороги районного значения (ул. Заводская до региональной автомобильной дороги «Сясьстрой-Аврово-Колчаново») с шириной проезжей части 7-8 м. Дорожная сеть представлена улицами местного значения в жилой многоэтажной застройке и дорогами регулируемого и не регулируемого движения 4-5 технической категории.

Основными автомобильными дорогами городского значения являются: ул. Советская, ул. 1 Мая, ул. 25 Октября, ул. Кольцевая, ул. Петра Лаврова, ул. Петрозаводская, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Железнодорожная.

На территории Сясьстройского городского поселения имеется сеть объектов дорожного сервиса: две автозаправочные станции, станций технического обслуживания.

Развитие внешней сети региональных дорог, улично-дорожной сети, объектов обслуживания транспорта на территории Сясьстройского городского поселения будет определять его привлекательность для жизни населения. Качество жизни, привлекательность территории для размещения новых объектов промышленности зависит от рационального размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Предлагается выполнить ремонт улиц общегородского значения с восстановлением технических параметров соответственно классу.

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения 77,305 км, из них по видам покрытия:

асфальтобетонное покрытие 30,022 км, щебеночное покрытие 1,813км, переходное покрытие 13,536 км, грунтовое покрытие 31,934 км дорог.

На автомобильных дорогах общего пользования муниципального значения эксплуатируется 3 железобетонных моста.

В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие уровня развития автомобильных дорог темпам социально-экономического развития Сясьстройского городского поселения. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорожной сети.

Уровень развития автомобильных дорог общего пользования муниципального значения не в полной мере отвечает потребностям населения и экономики Сясьстройского городского поселения. Это связано со следующими причинами:

1) низкий технический уровень автомобильных дорог муниципального значения - более 41,3 % от общей протяженности этих дорог имеют грунтовые покрытия;

2) доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 58 %, остальные дороги нуждаются в неотложном проведении работ по реконструкции или ремонту;

Низкие показатели транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети накладывают серьезные ограничения на развитие всех отраслей экономики Сясьстройского городского поселения, кроме того отсутствие или низкое качество дорожной сети приводит к недостаточным темпам роста индивидуального жилищного строительства.

Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки необходимо обеспечить развитие дорожной сети, направленное на повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение аварийности.

# III. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения Сясьстройского городского поселения.

Задачи муниципальной программы предусматривают:

сохранение существующей дорожной сети Сясьстройского городского поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

Для решения этих задач предусматривается:

* выполнение работ по ремонту в объемах, необходимых для замедления деградации технического состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

- мероприятия по ремонту асфальтобетонных, щебеночных и грунтовых покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов и дворовых территорий многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства.

- мероприятия по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту линий искусственного электрического освещения автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

Выбор автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых осуществляются мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, осуществляется ежегодно на основе данных, полученных в результате оценки технического состояния автомобильных дорог (Согласно п.4 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 150, оценка технического состояния автомобильных дорог должна проводиться не реже одного раза в год).

Показатель решения задач - прирост площади улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и капитальному ремонту.

# 

# VI. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием ожидаемых результатов представлены в Приложениях №№ 1, 2, порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы представлен в Приложении № 3 к настоящей программе.

Приложение № 2

к программе

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района

Ленинградской области» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год  (оценка базового значения показателя на начало реализации программы) | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км. | 44,887 | 47,085 | 49,113 | 49,517 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 58 | 60,9 | 63,5 | 64,05 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км. | - | - | - | - |
| 3.1 | с усовершенствованным типом покрытия | км. | - | - | - | - |
| 3.2 | с покрытием переходного типа | км. | - | - | - | - |
| 3.3 | грунтовых | км. | - | - | - | - |
| 4 | Общая площадь автомобильных дорог, введенная в эксплуатацию после строительства  и реконструкции | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 4.1 | с усовершенствованным типом покрытия | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 4.2 | с покрытием переходного типа | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 4.3 | грунтовых | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 5 | Общая длина труб водопропускных, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, капитального ремонта и ремонта | пог.м. | 10 | 10 | - | - |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального  ремонта и ремонта | км. | 0,27 | 2,198 | 2,028 | 0,404 |
| 7.1 | после капитального ремонта | км. | - | - | - | - |
| 7.2 | после ремонта | км. | 0,27 | 2,198 | 2,028 | 0,404 |
|  | Общая площадь автомобильных дорог, введенная в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | тыс. м2 | 1,35 | 14,20 | 14,587 | 2,458 |
| 7.3 | после капитального ремонта | тыс. м2 | - | - | - | - |
| 7.2 | после ремонта | тыс. м2 | 1,35 | 14,92 | 14,587 | 2,458 |

Приложение № 3

к программе

Порядок сбора информации и методика расчета показателей муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Сясьстройском городском поселении Волховского муниципального района

Ленинградской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Алгоритм формирования (источник, порядок расчета и т.д.) |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км. | Сумма протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям на начало отчетного периода и протяженности автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, на конец отчетного периода |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | Отношение суммы протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям на начало отчетного периода и протяженности автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, на конец отчетного периода, к общей протяженности автомобильных дорог |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км. | Протяженность автомобильных дорог, планируемых к вводу в эксплуатацию после строительства и реконструкции на конец отчетного периода |
| 4 | Общая площадь автомобильных дорог, введенная в эксплуатацию после строительства и реконструкции | тыс. м2 | Площадь автомобильных дорог, планируемых к вводу в эксплуатацию после строительства и реконструкции на конец отчетного периода |
| 5 | Общая длина труб водопропускных, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, капитального ремонта и ремонта | пог.м. | Длина труб водопропускных, планируемых к вводу в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, на конец отчетного периода |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | км. | Протяженность автомобильных дорог, планируемых к вводу в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта на конец отчетного периода |
| 7 | Общая площадь автомобильных дорог, введенная в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта | тыс. м2 | Площадь автомобильных дорог, планируемых к вводу в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта на конец отчетного периода |